附件1

广东省钢铁行业化解过剩产能

目标任务分解表

| 序号 | 单位 | 退出设备 | 退出产能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市鸿峰特钢有限公司 | 1座30吨电炉；3座8吨中频炉 | 40万吨 |
| 2 | 韶关市曲江区新益金属制品有限公司 | 1座15吨中频炉 | 10万吨 |
| 3 | 韶关市曲江区晟源金属制品有限公司 | 1座15吨中频炉 | 10万吨 |
| 4 | 韶关市曲江宏大科技有限公司 | 1座15吨中频炉 | 10万吨 |
| 5 | 连南瑶族自治县三江镇创发五金加工厂 | 2座中频炉 | 2万吨 |
| 6 | 连南瑶族自治县鸿泰金属制品有限公司 | 4座12吨中频炉 | 30万吨 |
| 7 | 连南瑶族自治县永达金属制品厂 | 4座12吨中频炉 | 30万吨 |

附件2

广东省2016年化解钢铁过剩产能

进度安排表

| 月份 | 拟退出钢铁产能 |
| --- | --- |
| 1-7月（已完成） | 40万吨 |
| 8月 |  |
| 9月 |  |
| 10月 | 10万吨 |
| 11月 |  |
| 12月 | 82万吨 |
| 2016年全年 | 132万吨 |

（备注：上述过剩产能涉及企业，需在进度安排时间之前完成退出钢铁产能任务。）